HISTORIAS DE USUARIO LLEGOYA

======================================================================

ÉPICA: Plataforma Base

======================================================================

ID: US-001

Título: Inicializar Proyecto

Como: Desarrollador

Queremos: Inicializar el proyecto con TypeScript y Next.js

Para: Permitirnos tener una base sólida para construir LlegoYa.

Descripción:

Crear la estructura inicial del proyecto utilizando Next.js y TypeScript,

configurar el control de versiones y verificar que la aplicación funcione correctamente.

Criterios de Aceptación:

- Repositorio de GitHub creado.

- GitFlow configurado.

- Proyecto de Next.js inicializado.

- TypeScript configurado exitosamente.

- La aplicación inicia sin errores.

- Pruebas iniciales ejecutadas con éxito.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-3 Crear Repositorio en GitHub

- SCRUM-4 Configurar GitFlow

- SCRUM-5 Inicializar Proyecto

- SCRUM-6 Ejecutar Proyecto y Pruebas

ID: US-002

Título: Configuración del Flujo de Trabajo

Como: Equipo de desarrollo

Queremos: Configurar Jira y establecer el flujo de trabajo del proyecto

Para: Que la gestión del proyecto y el seguimiento de tareas se organicen de manera eficiente.

Descripción:

Configurar Jira, crear los sprints del proyecto, definir el flujo de trabajo

y establecer las historias de usuario iniciales requeridas para la gestión del proyecto.

Criterios de Aceptación:

- El proyecto de Jira se ha configurado correctamente.

- Se han creado los sprints del proyecto.

- Se han definido los estados y transiciones del flujo de trabajo.

- Las historias de usuario iniciales han sido registradas en Jira.

- Los miembros del equipo pueden acceder y gestionar las tareas del proyecto.

Estimación:

2 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-8 Configurar Jira

- SCRUM-9 Crear Sprints

- SCRUM-10 Crear Historias de Usuario Iniciales

- SCRUM-11 Definir Flujo de Trabajo

ID: US-003

Título: GitFlow

Como: Product Owner (PO)

Quiero: Asegurar el flujo de la lógica en el proyecto

Para: Garantizar la seguridad y el uso correcto del trabajo.

Descripción:

Configurar y establecer la estrategia de ramificación GitFlow para el proyecto,

asegurando una integración de código adecuada, la gestión de ramas y un flujo

de trabajo seguro para el desarrollo.

Criterios de Aceptación:

- Se crean las ramas por defecto (como main/master y develop).

- El primer commit se realiza con éxito en el repositorio.

- La estrategia y las reglas de ramificación están claramente definidas y documentadas.

- Los miembros del equipo siguen el flujo establecido para el desarrollo de características (features).

Estimación:

2 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-13 Crear ramas por defecto

- SCRUM-14 Realizar el primer commit

- SCRUM-15 Definir Estrategia de Ramas

ID: US-004

Título: Configuración de ESLint y Prettier

Como: Equipo de trabajo

Queremos: Configurar herramientas

Para: Garantizar la seguridad y coherencia del código.

Descripción:

Configurar ESLint y Prettier en el proyecto para aplicar estándares de calidad de código,

mantener un estilo de programación consistente y prevenir errores de sintaxis o formato

en toda la base de código.

Criterios de Aceptación:

- ESLint está instalado y configurado con las reglas requeridas.

- Prettier está instalado e integrado con ESLint a la perfección.

- Husky está instalado y configurado para manejar los hooks de git.

- Se crea un hook de pre-commit para formatear y analizar (lint) automáticamente el código antes de confirmarlo.

- Las pruebas de ejecución y validación de código se corren con éxito sin errores de linting.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-17 Instalar ESLint

- SCRUM-18 Instalar Prettier

- SCRUM-19 Configurar ESLint + Prettier

- SCRUM-20 Instalar Husky

- SCRUM-21 Crear Hook de pre-commit

- SCRUM-22 Validar ejecución

ID: US-005

Título: Definir Estructura del Proyecto

Como: Desarrollador

Queremos: Definir una estructura de archivos escalable

Para: Organizar correctamente el código en el proyecto.

Descripción:

Establecer una estructura de directorios y archivos limpia, modular y escalable

para el proyecto, asegurando una organización adecuada del código, legibilidad

y un desarrollo fluido a largo plazo.

Criterios de Aceptación:

- Los archivos y directorios por defecto se crean de acuerdo con la arquitectura del proyecto.

- La lógica del proyecto se organiza de manera lógica en las carpetas.

- La estructura se verifica con éxito y está lista para ser enviada al repositorio del proyecto.

Estimación:

2 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-24 Crear archivos por defecto

- SCRUM-25 Organizar Lógica

- SCRUM-26 Enviar el proyecto (Push)

ID: US-006

Título: Configuración de IA

Como: Desarrollador

Queremos: Instalar un modelo local de IA

Para: Garantizar el flujo de los datos en el proyecto.

Descripción:

Instalar y configurar un modelo de inteligencia artificial local utilizando Ollama,

definiendo el procesamiento de datos seguro y localizado, así como la ejecución directa

del modelo dentro del entorno del proyecto.

Criterios de Aceptación:

- Ollama se instala con éxito en el entorno de desarrollo.

- El modelo local Llama versión 3.1 está instalado y disponible.

- El modelo se ejecuta correctamente sin errores de tiempo de ejecución.

- Se establece la comunicación con el modelo y las respuestas generadas se validan por completo.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-28 Instalar Ollama

- SCRUM-29 Instalar modelo Llama 3.1

- SCRUM-30 Ejecutar Modelo

- SCRUM-31 Validar respuesta

ID: US-007

Título: Primera Llamada a la IA

Como: Desarrollador

Queremos: Probar la IA

Para: Permitir interacciones con los clientes en el futuro.

Descripción:

Establecer la integración inicial con el modelo de IA local mediante la creación

de una ruta de API dedicada y la verificación del ciclo de vida de la solicitud-respuesta

con un prompt de prueba.

Criterios de Aceptación:

- La ruta de la API para manejar la comunicación con la IA está creada y operativa.

- Se puede enviar con éxito un prompt de prueba al modelo de IA.

- La respuesta del modelo de IA se recibe y verifica sin errores.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-34 Crear ruta de API

- SCRUM-35 Enviar Prompt de Prueba

ID: US-009

Título: Backlog

Como: Product Owner (PO)

Quiero: Armar el Backlog

Para: Organizar nuestro tiempo de producción y las fechas límite.

Descripción:

Definir los objetivos del proyecto, estructurar el backlog del producto redactando

las historias de usuario iniciales, priorizar las tareas y estimar los puntos de historia

para gestionar con precisión los cronogramas de producción.

Criterios de Aceptación:

- Se definen los problemas centrales y los requerimientos del proyecto.

- Se genera y documenta el conjunto inicial de Historias de Usuario.

- El backlog del producto se prioriza en función del valor comercial y las dependencias.

- Las historias de usuario se estiman utilizando puntos de historia.

Estimación:

2 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-38 Definir Problema

- SCRUM-39 Crear Historias de Usuario

- SCRUM-40 Priorizar Backlog

- SCRUM-41 Estimar Historias de Usuario (US)

ID: US-010

Título: Configuración de Prisma

Como: Desarrollador

Quiero: Diseñar el esquema para la Base de Datos

Para: La correcta estructuración de la información en el sistema.

Descripción:

Diseñar e implementar la arquitectura de la base de datos utilizando Prisma ORM,

configurando las relaciones requeridas, generando las migraciones e inicializando

la instancia del cliente.

Criterios de Aceptación:

- El esquema de la base de datos y el diseño estructural de los datos están definidos.

- Las relaciones y restricciones de las tablas están correctamente configuradas en Prisma.

- Las migraciones de la base de datos se generan y aplican con éxito.

- El cliente de Prisma se inicializa y verifica dentro de la aplicación.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-43 Definir Estructura

- SCRUM-44 Crear Relaciones

- SCRUM-45 Crear Migraciones

- SCRUM-46 Configurar Prisma

ID: US-011

Título: Configuración de MongoDB

Como: Desarrollador

Queremos: Configurar MongoDB

Para: Guardar registros (logs), contexto y datos dinámicos de la IA.

Descripción:

Configurar MongoDB Atlas y establecer una conexión de base de datos confiable para almacenar

registros operativos, historiales de contexto e información dinámica no estructurada requerida por el sistema de IA.

Criterios de Aceptación:

- El clúster de MongoDB Atlas está creado y configurado correctamente.

- La aplicación establece una conexión estable con la base de datos.

- El sistema es capaz de guardar interacciones y contextos dinámicos de la IA.

- El ciclo de vida del almacenamiento persistente de datos se valida con éxito.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-48 Configurar Atlas

- SCRUM-49 Configurar Conexión

- SCRUM-50 Guardar Interacción de IA

- SCRUM-51 Validar Persistencia

ID: SCRUM-153 (Feature)

Título: Registro e Inicio de Sesión

Como: El sistema

Se quiere: Un Registro e Inicio de Sesión para permitir que las personas mantengan sus datos protegidos.

Descripción:

Desarrollar las interfaces de autenticación de usuario e integrarlas con los servicios de backend

and bases de datos para garantizar un registro de usuarios seguro, operaciones de inicio de sesión y acceso protegido a los datos.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz de usuario para el registro está completamente implementada.

- La interfaz de usuario para el inicio de sesión está completamente implementada.

- Las interfaces de autenticación están conectadas de forma segura a los servicios del backend.

- Las credenciales de usuario y el acceso a los datos son persistent y se validan contra la base de datos.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-154 Crear Interfaz de Registro

- SCRUM-155 Crear Interfaz de Inicio de Sesión

- SCRUM-156 Conectar al Backend y Base de Datos

ID: US-012

Título: Formularios

Como: Cliente

Quiero: Insertar datos a través de formularios

Para: Interactuar con el sistema de la manera más fácil.

Descripción:

Desarrollar formularios funcionales en la interfaz de usuario para recopilar datos, incorporando

TypeScript para la validación estructural de los campos y gestionando el envío al backend junto con los estados de error.

Criterios de Aceptación:

- Los formularios de la interfaz de usuario están creados y son completamente interactivos.

- Los campos de entrada (inputs) se validan estrictamente en el lado del cliente usando TypeScript.

- Los datos se transmiten con éxito a los servicios del backend.

- Los errores en tiempo de ejecución del formulario y los casos extremos se gestionan de forma fluida.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-53 Crear Formularios en la UI

- SCRUM-54 Validar Inputs con TS

- SCRUM-55 Enviar Datos al Backend

- SCRUM-56 Gestionar Estados de Error

ID: US-013

Título: Server Actions

Como: Desarrollador

Quiero: Implementar Server Actions en Next.js

Para: Gestionar la lógica del backend de manera eficiente.

Descripción:

Implementar Server Actions de Next.js para encapsular de forma segura los pasos de ejecución en el backend,

estableciendo interacciones con la base de datos y asegurando los flujos de datos de extremo a extremo.

Criterios de Aceptación:

- Las Server Actions se integran en la capa de ejecución de Next.js.

- La lógica operativa de la base de datos está vinculada directamente a los procedimientos del servidor.

- Las reglas de validación de errores se aplican dentro de las rutinas del backend.

- Se validan los flujos completos de solicitud-respuesta sin errores.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-58 Crear Server Actions

- SCRUM-59 Conectar Base de Datos

- SCRUM-60 Manejar Errores

- SCRUM-61 Probar Flujo Completo

ID: US-014

Título: Embeddings

Como: El sistema

Se quiere: Transformar datos en embeddings para permitir búsquedas semánticas eficientes.

Descripción:

Establecer una secuencia de procesamiento (pipeline) de embeddings para transformar los activos de datos

no estructurados entrantes en arreglos vectoriales definidos, aptos para evaluaciones de búsqueda semántica.

Criterios de Aceptación:

- La configuración óptima del modelo de embeddings es seleccionada e instanciada.

- Los parámetros de contexto plano se convierten con éxito en vectores numéricos estructurados.

- Se validan los esquemas de salida de los arreglos y las estructuras de coordenadas.

- Los vectores de datos generados se aktualizan de forma segura en los contenedores de persistencia.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-63 Seleccionar Modelo de Embedding

- SCRUM-64 Transformar Datos y Convertir en Vector

- SCRUM-65 Validar Formato

- SCRUM-66 Guardar Embeddings

ID: US-015

Título: Base de Datos Vectorial

Como: Desarrollador

Quiero: Configurar una Base de Datos vectorial para almacenar y buscar embeddings.

Descripción:

Instalar y configurar un sistema de almacenamiento vectorial localizado como pgvector o Chroma

para persistir grupos de datos numéricos dinámicos y manejar consultas semánticas de alta velocidad.

Criterios de Aceptación:

- La base de datos vectorial local (pgvector/Chroma) está instalada en el nodo de desarrollo.

- El puente de conexión está configurado dentro de la capa estructural del backend.

- Los registros embebidos se pueden guardar con éxito en la colección.

- Se verifican los resultados y las velocidades de ejecución de las consultas en la base de datos vectorial.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-68 Instalar pgvector/Chroma

- SCRUM-69 Configurar Conexión

- SCRUM-70 Insertar Datos

- SCRUM-71 Validar Consultas

======================================================================

ÉPICA: Inteligente

======================================================================

ID: US-016

Título: Consulta a Embeddings

Como: El sistema

Se quiere: Transformar las preguntas del usuario en vectores

Para: Permitir el procesamiento en búsquedas semánticas.

Descripción:

Desarrollar un pipeline de transformación para capturar las consultas de texto del usuario y convertirlas

en arreglos de vectores de alta dimensión para ejecutar búsquedas semánticas.

Criterios de Aceptación:

- Las entradas de texto del usuario se capturan con éxito mediante la interfaz de la aplicación.

- Los datos de la cadena de texto sin procesar se transforman con precisión en un vector de coordenadas.

- Los esquemas, dimensiones y formatos de los datos vectoriales se validan por completo.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-73 Capturar Entrada del Usuario

- SCRUM-74 Transformar en un Vector

- SCRUM-75 Validar Formato

ID: US-017

Título: Respuestas de la IA

Como: El sistema

Se quiere: Guardar conversaciones

Para: Mejorar la calidad y utilizar los datos.

Descripción:

Refinar las arquitecturas principales de los System Prompts y aplicar restricciones de carga útil (payload)

en las operaciones de IA para registrar, limitar y almacenar sistemáticamente los contextos conversacionales.

Criterios de Aceptación:

- Los System Prompts estructurales se ajustan y optimizan para lograr una mayor precisión en las respuestas.

- Se implementan límites estrictos de tokens de salida o entidades para los flujos de generación entrantes.

- Los contextos de respuesta externos o no verificados se interceptan y evitan con éxito.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-161 Corregir y Mejorar el System Prompt

- SCRUM-162 Establecer un Límite para las Respuestas

- SCRUM-163 Evitar Respuestas Externas

ID: US-018

Título: Refactorización UX/UI

Como: La página

Se quiere: Mejorar la interfaz de usuario (UI)

Para: Que las personas se sientan familiarizadas y cómodas con la aplicación.

Descripción:

Realizar un rediseño integral de las distribuciones estructurales, incluyendo pantallas de inicio de sesión,

tarjetas informativas, controles de administración y secciones principales (landing wrappers) para elevar la amigabilidad visual general.

Criterios de Aceptación:

- Los bloques de diseño interactivo de inicio de sesión se actualizan visualmente.

- Se añaden a la interfaz tarjetas de información central y de intercambio de datos.

- Se refactorizan las vistas del panel de administración central para una mayor claridad.

- Los flujos de usuario de registro se estilizan y mejoran.

- El diseño de presentación de la Landing Page principal se actualiza por completo.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-164 Mejorar Tarjetas de Inicio de Sesión

- SCRUM-165 Agregar Tarjetas Informativas

- SCRUM-166 Mejorar Vista de Administrador

- SCRUM-167 Mejorar Registro

- SCRUM-168 Mejorar Landing

ID: US-019

Título: Diseñar Estados de Carga

Como: La página

Se quiere: Gestionar las vistas de carga

Para: Hacer amigable la interacción y los tiempos de espera.

Descripción:

Diseñar y construir pantallas de esqueleto (skeletons) responsivas y sincronizadas, junto con indicadores de carga

en los componentes de autenticación, perfil y acciones interactivas para gestionar los tiempos de espera del usuario.

Criterios de Aceptación:

- Se implementan diseños de vista de carga/espera dinámicos dentro de la ruta de Inicio de Sesión (Login).

- Se integran elementos de carga interactivos dentro de la vista principal del panel de usuario (Dashboard).

- Los estados de los indicadores de carga se vinculan a los botones de ejecución de acciones.

- Se verifican comportamientos responsivos completamente fluidos en todos los componentes de carga.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-170 Generar Vistas de Carga en Login

- SCRUM-171 Generar Vistas de Carga en Vista de Usuario

- SCRUM-172 Generar Botones de Carga

- SCRUM-173 Diseñar Responsividad

ID: US-020

Título: Base de Datos Relacional

Como: El sistema

Se quiere: Verificar y conectar bases de datos

Para: Mostrar datos en los proyectos.

Descripción:

Establecer comprobaciones de persistencia de datos relacionales y canales de comunicación entre tablas

para consultar, vincular y renderizar eficientemente conjuntos de registros en toda la plataforma.

Criterios de Aceptación:

- Se crean procedimientos de validación cruzada entre bases de datos para verificar la información coincidente.

- Se establecen con éxito funciones de enrutamiento de datos o de velocidad de consulta altamente optimizadas.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-175 Consultar Datos entre Bases de Datos

- SCRUM-176 Crear Funciones de Velocidad (Optimización)

ID: US-021

Título: Evaluar Prompt de IA

Como: Desarrollador

Quiero: Analizar y probar los comportamientos del sistema

Para: Garantizar la consistencia y calidad de las respuestas.

Descripción:

Establecer procedimientos de evaluación para medir los resultados de los prompts, ajustar las reglas estructurales

de la ingeniería de prompts y revisar continuamente la calidad de las respuestas de IA generadas.

Criterios de Aceptación:

- Los prompts estructurales de la IA se ajustan y optimizan en función de métricas operativas.

- Los contextos de las respuestas generadas se miden exhaustivamente en cuanto a su calidad semántica y factual.

Estimación:

2 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-94 Ajustar Prompts

- SCRUM-95 Medir Calidad de las Respuestas

ID: US-022

Título: Mapear Rutas

Como: Cliente

Quiero: Un mapa

Para: Permitir ver rutas reales.

Descripción:

Integrar una solución de mapas interactivos utilizando Mapbox o Leaflet para visualizar,

rastrear y seleccionar coordenadas geográficas del mundo real y puntos de ruta dentro de la interfaz de usuario de la aplicación.

Criterios de Aceptación:

- El diseño visual del mapa interactivo de Mapbox o Leaflet se inicializa correctamente.

- Las coordenadas interactivas y los puntos selectores de ubicación personalizados están operativos en el lienzo del mapa.

Estimación:

8 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-178 Implementar Mapa de Mapbox/Leaflet

- SCRUM-179 Implementar Puntos de Selección

ID: US-023

Título: Fine-Tuning (Ajuste Fino)

Como: Desarrollador

Quiero: Aplicar ajustes de parámetros al modelo local

Para: Optimizar tareas de comportamiento específicas del dominio.

Descripción:

Configurar los parámetros estructurales de Adaptación de Bajo Rango (LoRA), ejecutar los procedimientos de entrenamiento local,

y persistir los adaptadores de peso optimizados resultantes para guardar el modelo de dominio refinado.

Criterios de Aceptación:

- Los parámetros de LoRA y las dimensiones de escalado se configuran correctamente.

- La ejecución del ciclo de entrenamiento de ajuste fino (fine-tuning) se completa sin errores estándar.

- Los pesos estructurales resultantes y los adaptadores del modelo ajustado se guardan de forma segura en el disco.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-120 Configurar LoRA

- SCRUM-121 Ejecutar Entrenamiento

- SCRUM-122 Guardar Modelo

ID: US-024

Título: Documentación

Como: Desarrollador

Quiero: Estructurar manuales del sistema

Para: Garantizar la mantenibilidad del proyecto y la configuración para el proceso de incorporación (onboarding).

Descripción:

Redactar documentación completa en Markdown que incluya definiciones de arquitectura, pasos de instalación

de software local, configuraciones de entorno y guías operativas finales.

Criterios de Aceptación:

- Se añade un archivo README.md claro y estructurado en la raíz del repositorio.

- Se documentan los planos técnicos de la arquitectura de la plataforma.

- Se explican detalladamente las pautas de configuración y despliegue del sistema local.

- Se finalizan los documentos de producción y entrega operativa final.

Estimación:

2 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-144 Crear README.md

- SCRUM-145 Documentar Arquitectura

- SCRUM-146 Explicar Configuración (Setup)

- SCRUM-147 Finalizar Documentación Final

ID: US-025

Título: Demo (Demostración)

Como: Desarrollador

Quiero: Construir revisiones de características

Para: Demostrar las capacidades estables de la plataforma a los interesados (stakeholders) del proyecto.

Descripción:

Organizar rondas de verificación funcional del sistema, consolidar el material de revisión técnica,

y estructurar una presentación con diapositivas para realizar una demostración final de integración de funciones de extremo a extremo.

Criterios de Aceptación:

- Se preparan los parámetros de demostración práctica y las listas de verificación técnica.

- Las características integradas del software se validan con éxito bajo condiciones de tiempo de ejecución.

- Se construyen los materiales visuales del producto y las presentaciones de revisión.

- Se superan las evaluaciones finales de pruebas de usuario de validación sin fallos.

Estimación:

2 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-149 Preparar Demo

- SCRUM-150 Validar Características

- SCRUM-151 Preparar Presentation

- SCRUM-152 Prueba Final

ID: US-026

Título: CI/CD

Como: Desarrollador

Quiero: Construir pipelines de entrega automatizados

Para: Garantizar integraciones de código libres de errores y actualizaciones rápidas del sistema.

Descripción:

Diseñar flujos de trabajo automatizados a través de GitHub Actions para ejecutar sistemáticamente verificaciones de código,

validate compilaciones de integración de la plataforma y activar despliegues continuos.

Criterios de Aceptación:

- Los archivos de flujo de trabajo de automatización de GitHub Actions se crean y se activan con las actualizaciones de código.

- Las rutinas de compilación del código fuente se compilan con éxito dentro del entorno del ejecutor automatizado (runner).

- Las secuencias automatizadas de integración y despliegue de código se ejecutan sin errores de configuración.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-136 Crear Flujo de Trabajo en GitHub Actions

- SCRUM-137 Ejecutar Compilaciones (Builds)

- SCRUM-138 Automatizar Despliegue (Deploy)

ID: US-027

Título: Datos de Ubicación

Como: Conductor

Quiero: Compartir mis datos de geolocalización

Para: Permitir a los usuarios rastrear la posición del autobús en tiempo real.

Descripción:

Implementar los servicios en segundo plano y la capa de transmisión necesarios para capturar

y transmitir de forma segura las coordenadas de geolocalización en tiempo real desde la instancia activa de la aplicación del conductor.

Criterios de Aceptación:

- Las rutinas de captura de GPS del dispositivo en segundo plano funcionan correctamente sin interrumpir el flujo de la aplicación.

- Los modelos de estructura de datos de coordenadas se empaquetan adecuadamente para las capas de mensajería.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-182 Capturar Coordenadas GPS

- SCRUM-183 Transmitir Coordenadas en Tiempo Real

ID: US-028

Título: Actualizar Ubicación del Autobús

Como: Usuario

Quiero: Ver la posición dinámica de los autobuses en el mapa

Para: Reducir mis tiempos de espera en la parada del autobús.

Descripción:

Establecer suscripciones reactivas en el frontend para leer los datos de transmisión de ubicación en tiempo real

y renderizar dinámicamente los indicadores de ubicación de los autobuses sobre el diseño de mapa activo de Mapbox.

Criterios de Aceptación:

- Las posiciones de transmisión en vivo se alimentan con precisión en el componente del mapa.

- Los iconos de los autobuses actualizan sus coordenadas de forma fluida en la interfaz del mapa sin recargas completas de la página.

Estimación:

5 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-184 Conectar Frontend a Transmisiones de Ubicación en Vivo

- SCRUM-185 Volver a Renderizar Componentes de Marcadores de Autobús Activos

ID: US-029

Título: Formato del Dataset

Como: Desarrollador

Quiero: Reestructurar los datos de texto en formatos de instrucción estructurados

Para: Garantizar una contextualización eficiente del modelo local de IA.

Descripción:

Diseñar scripts de transformación para limpiar, procesar y mapear información de tránsito no estructurada

en pares estándar de instrucción-respuesta para preparar conjuntos de datos (datasets) de entrenamiento para la contextualización de Llama 3.1.

Criterios de Aceptación:

- Las entradas de movilidad no estructuradas se analizan y procesan con éxito en esquemas de prompt-instrucción.

- Las distribuciones de formato del conjunto de datos de texto se validan por completo para garantizar la consistencia gramatical y operativa.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-117 Transformar a Formato de Instrucción

- SCRUM-118 Validar Consistencia

ID: US-030

Título: Despliegue (Deploy)

Como: Desarrollador

Quiero: Configurar el alojamiento de instancias en Azure App Service

Para: Mantener un entorno de producción estable y de alta disponibilidad.

Descripción:

Configurar los puntos de conexión de la arquitectura en la nube de Azure, establecer las variables de entorno de los contenedores,

y enviar capturas de compilación (build snapshots) para aprovisionar un sitio de producción para las capas del sistema de LlegoYa.

Criterios de Aceptación:

- Las instancias de producción de Azure App Service están completamente configuradas y accesibles.

- Las compilaciones completas del proyecto frontend y backend se envían con éxito sin fallos de enrutamiento.

- Los despliegues del sistema en vivo se prueban y verifican exhaustivamente bajo estados de respuesta estables.

Estimación:

3 Puntos de Historia

Subtareas:

- SCRUM-128 Configurar Azure App Service

- SCRUM-129 Enviar Proyecto

- SCRUM-130 Validar Despliegue